Druk nr 9

UMOWA Nr …… /DM/2013       -  WZÓR  -

zawarta w dniu……………… 2013 r. w Opolu pomiędzy:

„Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69;

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042036;  NIP: 754-13-51-921, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 23 097 400,00 zł,

którą reprezentuje

Pan mgr inż. Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….                z siedzibą: …………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..;   NIP: ……………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………….. zł,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) o następującej treści:

§ 1  Przedmiot Umowy

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty budowlane dla zadania  pn.:

„Zaprojektowanie i budowa sieci studni odgazowania poziomego w ramach rozbudowy instalacji odzysku gazu wysypiskowego na eksploatowanej części II kwatery Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu”

2.	W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do:

a)	opracowania projektu budowlano-wykonawczego;

b)	wybudowania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z programem 	funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ;

c)	przeprowadzenia rozruchu technicznego kompletnej instalacji;

d)	opracowania dokumentacji powykonawczej;

e)	przeszkolenia Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanej instalacji;

f)	przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

§ 2

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:

1.	Etap I: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeństwa        i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja musi opisywać cały zakres robót, niezbędnych do prawidłowego działania instalacji.

2.	Etap II: obejmujący:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w tym:

- 	prace przygotowawcze do budowy (organizacja zaplecza budowy, prace geodezyjne)

-	ułożenie w wykonanych wykopach rurociągów ssących na zagęszczonej podsypce piaskowej i wykonanie osypki piaskowej rurociągów;

-	ułożenie w wykonanych wykopach co najmniej 500 mb studni odgazowania poziomego na podsypce ze żwiru płukanego i wykonanie osypki żwirowej;

-	wpięcie ułożonych rurociągów ssących do istniejącej instalacji odzysku gazu wysypiskowego;

-	zasypanie wykopów materiałem pochodzącym z wykopów;

-	zabezpieczenie instalacji odgazowania przed migracją gazu do atmosfery i infiltracją powietrza atmosferycznego do instalacji poprzez okrycie tras przebiegu wybudowanych studni poziomych materiałem mineralnym z wymaganym zagęszczeniem;

-	zainstalowanie odwadniaczy i rurociągów odprowadzających skropliny z nowo wybudowanych elementów instalacji (jeżeli będzie konieczne);

-	likwidacja zaplecza budowy i uporządkowanie placu budowy

- rozruch techniczny nowo wybudowanej instalacji;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na elektronicznym nośniku danych). Do przedmiotu zamówienia, przed datą odbioru robót, Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację geodezyjną, certyfikaty CE, atesty i aprobaty techniczne dotyczące użytych materiałów).

- przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wybudowanej instalacji;

- przekazanie Zamawiającemu wybudowanej instalacji.

§  3

1.	Wykonawca oświadcza, że znany jest mu przedmiot umowy, dokonał wizji lokalnej miejsca 	robót, zapoznał się z zakresem zamówienia, przedmiarem robót, lokalnymi warunkami i uznaje 	je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dotrzymania terminu 	umownego zakończenia prac.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot  	umowy opisany w SIWZ wraz z załącznikami oraz wykonanie przedmiotu umowy zgodnie        	z   obowiązującymi przepisami.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 	zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie         	z obowiązującymi normami i przepisami za wynagrodzenie umowne określone w § 12 ust. 1 	umowy.

§ 4 Załączniki do umowy

1.	Integralnymi częściami niniejszej umowy są :

a) 	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

b) 	Program funkcjonalno-użytkowy;

c) 	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia;

d) 	Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;

e)	Pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie;

f)	Gwarancja  bankowa  lub   ubezpieczeniowa  poręczenia   zabezpieczenia   należytego 		wykonania umowy;

§ 5

- Umową rządzi prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

- Językiem Umowy jest język polski.

- Językiem porozumiewania się jest język polski.

- Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie                 z ustaleniami Zamawiającego taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza, dysponującego zarówno wiedzą ogólną              w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą i słownictwem technicznym.

# § 6  Termin wykonania

1.	Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2.	Termin wykonania Etapu I – prace projektowe - ustala się do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3.	Przekazanie placu budowy: do 5 dni od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

4.	Termin zakończenia przedmiotu umowy tj. wykonanie prac projektowych i robót budowlanych : do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę wpisu takiego zakończenia przez Wykonawcę do dziennika budowy, pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru,            a roboty zgłoszone jako zakończone, zostaną przez Zamawiającego odebrane.

5.  Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6.	Wykonawca w dniu podpisania umowy złoży harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie obowiązywał do końca realizacji umowy. Dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn uzasadnionych, a niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca po aktualizacji winien przygotować nowy, zmieniony harmonogram     i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego.

7.  Zmiana terminu realizacji zadania może nastąpić wyłącznie w przypadkach, określonych          w  § 21 niniejszej umowy.

§ 7 Obowiązki Zamawiającego

1.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego 	należy:

a)	protokolarne   przekazanie   Wykonawcy   terenu  budowy w terminie pięciu dni od dnia 		podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej;

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy;

c) wyznaczenie osoby/firmy do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji 		robót objętych Umową oraz wyznaczenie osoby będącej przedstawicielem Zamawiającego 		lub - w przypadkach jego nieobecności – wyznaczenie jego zastępcy.

d)	powołanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru 		końcowego robót.

§ 8 Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się:

a)		do wykonania i oddania Zamawiającemu  przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z SIWZ,	niniejszą umową, Prawem budowlanym, zatwierdzonym przez Zamawiającego 	projektem, zasadami  wiedzy technicznej,  sztuki   budowlanej, obowiązującymi  przepisami	techniczno-prawnymi,   zgodnie    z    obowiązującymi    Polskimi    Normami    oraz      przy	zastosowaniu wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie      z art.10 ustawy Prawo budowlane;

b)	do   zapewnienia   ścisłej   współpracy    projektantów     z     Zamawiającym    w    czasie	opracowywania   projektu budowlano-wykonawczego w  oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, w celu uzyskania akceptacji każdego elementu projektu;

c)	do opracowania dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, 	specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz informacją BIOZ.

- Dokumentacja techniczna powinna zawierać  wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są one zgodne z umową, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. i 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 i Dz.U. z 2005 r. Nr 75 poz. 664), Prawem Budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami dotyczącymi wszystkich wymienionych aktów prawnych, oraz innymi wymaganymi przepisami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca przedłoży oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę 	posiadającą wymagane uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych wraz                          	z uprawnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych wg wykonanej dokumentacji 	technicznej i zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-	finansowym.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca  obowiązany jest 	okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 	zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, wyniki badań 	laboratoryjnych.

- Wykonawca pokryje koszty wykonania planu zabezpieczenia robót na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty budowy,         	w formie zgodnej z przepisami prawa, a w szczególności ustawy – Prawo budowlane.

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt przygotuje teren budowy, zorganizuje, 	a następnie zlikwiduje zaplecze robót.

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, infrastruktury podziemnej lub mienia 	Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody.

10.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na etapie zawierania umowy polisę ubezpieczenia      w zakresie ryzyk budowlanych, a przede wszystkim odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia, ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz dowód opłacenia składek za  powyższe ubezpieczenie – oba dokumenty Wykonawca może dostarczyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność        z oryginałem.

Ubezpieczenie ma obejmować wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia,        z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia.

Ubezpieczenie ma obejmować w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z realizacją zadania określonego w § 1 niniejszej umowy.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu powinna być nie mniejsza niż wartość brutto kontraktu pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,  w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

W przypadku zaniechania przez Wykonawcę opłacenia którejkolwiek ze składek, Zamawiający dokona opłacenia tej składki. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie potrącał z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. W przypadku, gdy żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają zgody Zamawiającego.

11.	Przeprowadzenie wszelkich prób, badań technicznych, pomiarów oraz uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii, które wymagane są do realizacji i eksploatacji przedmiotu umowy.

12.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie zgromadzone na terenie budowy.

13.	Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty stan i porządek na terenie robót oraz uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu, usunięcia wszelkich powstałych w trakcie prowadzenia robót odpadów, wywiezienia ich do właściwych punktów zbiórki odpadów oraz

przedstawienia na tę okoliczność stosownych dokumentów zgodnie z przepisami ustawy                 o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

14.	Wykonawca własnym staraniem i kosztem zabezpieczy dostawę mediów dla potrzeb realizacji 	budowy, w tym ponosić będzie koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenia 	ścieków i utylizacji odpadów w zakresie objętym niniejszą Umową.

- Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie bez wstrzymywania działalności składowiska odpadów. Wykonawca dołoży starań, by zminimalizować utrudnienia w pracy składowiska i przepustowości wjazdu na teren eksploatowanej kwatery.

- Wszelkie prace wymagające zajęcia drogi dojazdowej do kwatery składowania mogą być prowadzone wyłącznie po godzinach pracy składowiska lub w dniach, gdy składowisko jest nieczynne (w niedziele i święta) po uzgodnieniu z Zamawiającym. Przyjmowanie odpadów odbywa się: od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800  i w soboty w godzinach 700 – 1500.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu miejsca prowadzenia prac (w szczególności wykopy) będą przez Wykonawcę czytelnie oznakowane, a tymczasowe drogi transportowe wyznaczone za pomocą znaków drogowych, taśm lub zapór.

18. Do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zatrudni personel posiadający niezbędną wiedzę jak również doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

19.	Wykonawca zapewni odbiór robót budowlanych od ewentualnych podwykonawców przez 	osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

20.	Przy realizacji robót Wykonawca użyje sprawnego sprzętu posiadającego niezbędne atesty 	lub certyfikaty, spełniającego wymagania określone w powszechnie obowiązujących 	przepisach prawa, a w szczególności spełniającego wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

21.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku                          	z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej umowy, jak również prac związanych 	z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji czy rękojmi za wady.

§ 9

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy objęty niniejszą umową 	bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 	technicznymi, 	zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, 	zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

a)	nakazać   Wykonawcy  zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy poprzez wpis do 		dziennika   budowy;

b)	odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy;

c)	potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem wykonania przedmiotu 	zamówienia, oraz że warunki  tego wykonania są mu znane. Jednocześnie Wykonawca 	oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 	istniejących instalacji, urządzeń itp.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

- przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP;

b)	posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich;

c)	przeszkolenia stanowiskowe.

- Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że:

część przedmiotu umowy w zakresie ……..……………………………………..………………	objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom()/cały zakres niniejszej umowy 	wykona siłami własnymi().

- W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia osobom trzecim 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, 	normami  i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

- Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową przez podwykonawcę osobom 	trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 	podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy 	z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu 	lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust.5., 	zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w art.6471 KC.

8.	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na placu budowy procedur zgodnych                   z wdrożonym przez Zamawiającego zintegrowanym systemem zarządzania w zakresie: zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem          i higieną pracy. W zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w imieniu Zamawiającego występuje Pełnomocnik ds. ZSZ.

§ 10

1.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

a)	pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających 		zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni;

b)	pisemne zawiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach częściowych, odbiorze 		końcowym i odbiorze pogwarancyjnym - z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni;

c)	wykonanie prób instalacji w tym 72-godzinnej próby eksploatacyjnej;

d)	przeszkolenie  co  najmniej  dwóch  pracowników  Zamawiającego  w  zakresie obsługi 		instalacji;

e)	wykonywanie poleceń Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego pod 		groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki   finansowe  z  tytułu  zatrzymania   robót   poniesie 		Wykonawca.

§ 11 Uczestnicy procesu budowlanego

- Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający 	ustanawia:  ……………………………………………

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:  ............................................................... 	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego aktualnymi przepisami ustawy 	Prawo Budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ................................................................	posiadającego uprawnienia budowlane nr  ........................... i Nr zaświadczenia z ewidencji 	RISZ 	………………...................

- Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest do wydawania Wykonawcy poleceń zgodnie z zakresem

Wynikającym z przepisów Prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną, które są niezbędne do

prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i jest uprawniony          	w imieniu Zamawiającego do sprawdzenia jakości i ilości wykonywanych robót oraz 	potwierdzenia stopnia zaawansowania wykonanych robót.

§ 12 Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, 	w oparciu o złożoną w przetargu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto         	(wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na

kwotę: .............................................. zł

słownie: ............................................................................................................................, w tym:

a)	 za Etap I zadania w kwocie ……………..… zł brutto,

(słownie złotych: ………………...................................……………………………………..…),

b)	za Etap II zadania w kwocie ………………………..…………………zł brutto

(słownie złotych:…..……………………………………………………   ………………….…   ),

2.	Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną  fakturą końcową za cały przedmiot zamówienia, wystawioną 	na podstawie protokołu odbioru końcowego.

3. 	Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające z obowiązków opisanych w § 8 i zakresu opisanego w §1.

4.	Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie, z wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Wysokość cesji nie może obejmować wartości prac                        w podwykonawstwie.

5.	Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy z konta Zamawiającego w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (podpisanym przez inspektora nadzoru protokołem), z zastrzeżeniem § 14 Umowy.

6.	Wartość brutto umowy określona  w § 12 ust.1 jest wartością obowiązującą przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

7.	Wykonawca oświadcza, że jest 	płatnikiem podatku VAT,  NIP………………………,

8. 	Zamawiający  oświadcza  jest płatnikiem podatku VAT,  NIP………………………..

§ 13 Roboty zamienne

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 	konieczności wykonania robót zamiennych.

- Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące 	zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub               	w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym,      	a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 	budowlanego.

- Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy 	i wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich 	wykonanie.

- Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora 	projektu.

- Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego       	w § 12 ust.1.

§ 14 Podwykonawcy

1.	Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia wskazanego               	w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom Wykonawca 	przyjmuje wyłączną odpowiedzialność i odpowiada za ich działania i zaniecha jak za działania 	własne.

2.	Wykonanie robót przy pomocy podwykonawców wymaga zgodnie z art. 647¹ §1 Kodeksu 	cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę z podwykonawcami 	pisemnych umów. Zamawiający w ciągu  14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę 	umowy z podwykonawcą wyraża taką zgodę lub sprzeciw na zawarcie umowy z danym 	podwykonawcą.

3.	Brak w powyższym terminie zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie 	traktowany jako  zgoda na zawarcie  ważnej umowy/umów Wykonawcy z podwykonawcami     	i powstaniem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego na mocy art. 647¹ Kodeksu 	cywilnego, jeżeli świadczenie podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni 	wykonane.

4.	Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury 	Wykonawcy z następującymi załącznikami:

a)	kserokopia  faktury   podwykonawcy,   potwierdzona   za   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

b)	kserokopia protokołu  odbioru  robót   potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wykonanych w podwykonawstwie;

c)		cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz numeru konta bankowego podwykonawcy;

d)	uwierzytelniona kopia umowy Wykonawcy z podwykonawcą.

- Zapłata faktury podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez podwykonawców kolejnych 	wykonawców.

- Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego nie rozciąga się na umowy pozostałe zawierane 	przez Wykonawcę; umowy te nie są umowami z podwykonawcami.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane roboty 	podwykonawcy nie ujawnione mu przez Wykonawcę.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i podwykonawców nie mogą przekroczyć 	wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.

§ 15 Odbiory

1.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy  będą dokonywane następujące odbiory wykonanych 	etapów:

a)	odbiór prac projektowych:

b)	odbiory robót zanikających i ulęgających zakryciu;

c)	odbiory częściowe, polegające na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót;

d)	odbiór końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy;

e)	odbiór gwarancyjny w ostatnim dniu okresu gwarancji.

2.	Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu 	zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Wykonawcę.

3.	Dokonanie odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń z tytułu wad 	przekazywanego opracowania  oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

4.	Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

5.	Zamawiający  nie ponosi żadnej  odpowiedzialności finansowej związanej z usuwaniem  wad 	przedmiotu umowy.

6. 	Czynności związane z odbiorem robót  realizowane będą w następujący sposób:

a)	Wykonawca  będzie informował pisemnie inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 		zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych;

b)	Wykonawca poinformuje pisemnie  Inspektora nadzoru o odbiorach częściowych. Odbiory 	dokonywane będą  w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez inspektora 	nadzoru właściwej branży. Nieodebranie robót zanikających oraz częściowych w uzgodnionym 	terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych robót. 	Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest 	odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 	roboty do stanu poprzedniego.

7.	Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót                	i gotowość do odbioru końcowego oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 	wymaganych prób i sprawdzeń.

8.	Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru   	i przekazania dokumentów sprawdza kompletność i prawidłowość  dokumentów odbiorowych 	złożonych przez Wykonawcę i potwierdza zakończenie robót.

9.	Wpis kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub 	Zamawiającego jest faktycznym terminem zakończenia robót;

10.	Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót.

11.	Zamawiający powołuje Komisję odbiorową do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

12.	Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Komisję odbiorową nastąpi              	w terminie do 5 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 	robót i kompletności złożonych dokumentów (m.in. gwarancje, atesty, certyfikaty, aprobaty 	techniczne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane). Praca Komisji odbiorowej może 	trwać do 7 dni.

13.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 	gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy 	Wykonawcy.

§ 16  Prawa autorskie

1.	Przedmiot niniejszej umowy o którym mowa w §1 ust.1 podlega ochronie przewidzianej              	w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2.	Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy o którym mowa         	w §1 ust,1 niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji,

3.	Wykonawca przy przeniesieniu praw autorskich (tj. przy podpisaniu protokołu odbiorczego) 	złoży oświadczenie, iż  prawa do dokumentacji istnieją i że zostały przez niego nabyte,            	w zakresie w jakim są przenoszone na Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, oraz że 	przekazywany  utwór jest wolny od wad prawnych i nie naruszy jakichkolwiek praw 	osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej). W przypadku naruszenia 	jakichkolwiek  praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich 	roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiającego 	od jakiegokolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

4.	Wykonawca zezwala na korzystanie z całości lub dowolnej części opracowania będącego 	przedmiotem niniejszej umowy dla potrzeb Zamawiającego.

5.	Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność  wszystkich egzemplarzy, 	które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 	przedmiotu umowy.

6.	Nabycie autorskich praw majątkowych i praw zależnych nie jest ograniczone czasowo lub 	terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 12 ust.1 niniejszej 	umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz 	Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych określonych w umowie oraz 	przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

7.	Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dokumentacji w zakresie nabytych praw 	autorskich majątkowych bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

§ 17   Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres 	rękojmi i gwarancji jakości wynosi …. miesięcy (minimum 36), licząc od dnia zatwierdzenia 	przez Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu rękojmi                       	i gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 	rękojmi i gwarancji.

- Istnienie wady stwierdza się protokołem po przeprowadzeniu oględzin.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 	niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 	bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 	Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez 	Zamawiającego, Zamawiający zleci jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót 	przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w ramach ceny oferty, zapewni serwisowanie i przeglądy wszystkich 	zamontowanych urządzeń i instalacji przez okres trwania gwarancji udzielonej od daty odbioru 	końcowego oraz pokryje wszelki koszty z tym  związane. W przypadku wystąpienia awarii lub 	nieprawidłowego działania dostarczonych urządzeń i instalacji wykonawca zobowiązany jest 	do wizyty serwisowej w ciągu 48 godz. od zgłoszenia awarii. Ustala się czas naprawy 	serwisowej do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 	końcowego przedmiotu umowy, dokument gwarancyjny potwierdzający udzielenie gwarancji.

§ 18

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe                  po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

- O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie   7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin (określonych w karcie gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a)	wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę 	ustala się w wysokości:  10 %  ceny umownej ustalonej w § 12 ust. 1, co stanowi wartość:

............................................................. zł

słownie: ..................................................................................................................

2.	Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego 	zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% wartości wymienionej 	powyżej w formie ………………………… . Gwarancje i poręczenia będą zawierać klauzulę,     	że udzielona gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa w okresie ważności gwarancji.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach           	i w terminach określonych w art. 151 ustawy Pzp.

4.	W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku    	do terminu określonego w umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest 	do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, 	do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 20 Odstąpienie od umowy

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

a)	nie przekazanie w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy dokumentacji projektowej;

b)	nie rozpoczęcie robót przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy 	lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni;

c)	wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez należytej staranności, niezgodnie       	z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, 	dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej 	umowy;

d)	popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższa niż 7 dni w usunięciu wad przedmiotu 	umowy ujawnionych przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu 	wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad;

e)	popadnięcie przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu 	zakończenia wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 6;

f)	rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 	postawienia go w stan likwidacji;

g)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 	w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 	okolicznościach (art.145 ustawy Pzp). W przypadku tym Wykonawca może żądać 	wyłącznie 	wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

h)	jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 	Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 	odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 	od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 	innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

i)	jeżeli Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 	należytego wykonania umowy;

j)	Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 	prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez 	wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do 	wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

- popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższą niż 7 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 6.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:

- Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać wykonywanie przedmiotu umowy                         i zabezpieczyć teren budowy;

- strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości robót, od wykonania których odstąpiono.

4.	W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wykonane roboty, wbudowane materiały, urządzenia i wyposażenie/sprzęt zapłacone przez Zamawiającego będą uważane za własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.

5.	W przypadku odstąpienia umowy Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające                   z gwarancji i rękojmi w związku z wykonanym przez Wykonawcę zakresem prac wykonanych do czasu tego odstąpienia.

6.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 21 Kary umowne

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 12;

  - za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót z datą przekazania placu budowy, w wysokość       0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 12, za każdy dzień opóźnienia licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu budowy;

  - za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia,                     w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 12, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 12,       za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w § 18 ust. 5 umowy;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 12, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za opóźnienie w dostarczeniu faktury powyżej 14-tu dni od daty spisania protokołu odbioru,      w wysokości 0,5 % fakturowanej kwoty, za każdy dzień opóźnienia.

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a)	za  zwłokę  w  przekazaniu  placu  (terenu) budowy  w wysokości  0,5% wynagrodzenia 		umownego określonego w § 12, za każdy dzień zwłoki;

b)	za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego określonego w § 12, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 	następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony;

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn ,leżących po stronie  Zamawiającego,                         		w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 1, z wyłączeniem 		okoliczności przewidzianych art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 	uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 	wynagrodzenia.

§ 22

1. 	Dopuszcza się zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 	zamówień publicznych.

2.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  na 	piśmie, w formie aneksu pod rygorem nieważności z  zastosowaniem  art.  144 ust. 1 i 2 	ustawy  Prawo zamówień publicznych, w przypadku:

a)	zmiany  nazwy,   adresu  firmy,  spowodowane  zmianą  formy  organizacyjno-prawnej, 		przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;

b) 	zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane:

- 	wystąpieniem siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, 	pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie 	pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów 	technologicznych lub jakościowych realizowanych robót; podstawą żądania przedłużenia 	terminu umownego jest przerwanie robót przez zamawiającego, potwierdzone wpisem 	do Dziennika Budowy;

- 	wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 	terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności 	lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było 	przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego 	realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest stwierdzenie przez 	zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Ewentualne spory wynikające z wykonywania postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

§ 25

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.

AKCEPTUJĘ BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ

W Y K O N A W C A

Imię ……………. Nazwisko …………………..

podpis ..................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy określony aktem rejestrowym/