PN/ 3 /DM/17							                                  załącznik nr 10

Projekt   PRZYSZŁEJ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA  nr   ………………..

zawarta  w dniu……………… 2017 r. w Opolu pomiędzy:

„Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69;

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042036;   NIP: 754-13-51-921, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  26 061 000,00 zł,

którą reprezentuje

Pan Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….                z siedzibą: …………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..;   NIP: ……………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………….. zł,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w następstwie  przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

§ 1

Przedmiot umowy

1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, sporządzoną na podstawie 	Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników, przyjmuje do wykonania całości 	przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania pn.:

Budowa zakładowej sieci cieplnej na terenie Zakładu Komunalnego w Opolu,                                 o długości 595 m, na działkach nr: 26/5 i 1/32 k.m. 1 obręb Groszowice

2.	Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, zlecony Wykonawcy do wykonania, 	określa dokumentacja projektowa, STWiOR i SIWZ wraz załącznikami, stanowiącymi integralną 	część umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia 	ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są obiektywnie niezbędne do prawidłowej 	realizacji przedmiotowego zamówienia.

3.	Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie         	z niniejszą umową, dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 	robót, z należytą starannością, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami 	wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz przekazania 	przedmiotu umowy w terminie.

§2

Termin wykonania

1.	Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

a)	termin przekazania placu budowy  - do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;

b) 	termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - … dni kalendarzowych                       	(max. do 160  dni) od dnia przekazania placu budowy (terenu robót).

2.	Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej na 3 dni 	robocze przed jego przekazaniem.

3.	Termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

4.	Za  termin  zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę wpisu takiego zakończenia przez 	Wykonawcę  do  dziennika  budowy,  pod  warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez 	Inspektora nadzoru, a roboty zgłoszone jako zakończone zostaną przez Zamawiającego 	odebrane.

5.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót 	przez Wykonawcę po upływie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,               	z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w umowie.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy

1.	Nadzór Inwestorski

### 1) 	Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

…………………………. – branża: …………………….

nr uprawnień ………………………..…,

wpisany/(a) na listę członków  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: ………………

…………………………. – branża: …………………….

nr uprawnień ………………………..…,

wpisany/(a) na listę członków  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: ………………

2)	Inspektor  nadzoru działa w imieniu i na koszt Zamawiającego w granicach umocowania 		określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 		z póź. zm.).oraz w granicach umocowań nadanych mu umową zawartą z Zamawiającym. 		Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do 		niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.  Ewentualne  zmiany  na  stanowisku 		inspektora nadzoru, będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3)	Ze strony Wykonawcy:

Kierownik budowy z branży ………………… w osobie ………………………………
		nr uprawnień ……………………………..

wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: …………..………

Kierownik robót z branży ………………… w osobie ………………………………
		nr uprawnień ……………………………..

wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: …………..………

Kierownik robót z branży ………………… w osobie ………………………………
		nr uprawnień ……………………………..

wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: …………..………

Kierownik robót z branży ………………… w osobie ………………………………
		nr uprawnień ……………………………..

wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr: …………..………

Zakres czynności kierownika budowy określa art. 22 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 		budowlane;

4)	Kierownik  budowy  oraz  kierownik  robót  działa  w  imieniu i na rachunek Wykonawcy. 		Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót może nastąpić jedynie 		przy akceptacji 	Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika 		budowy.

2.	Przedstawiciele stron

1)	Ze strony Zamawiającego:

Pan Andrzej Sokólski –  tel. 77 / 456-25-69  w.29 ;   e–mail: a.sokolski@zaklad-komunalny.pl

2)	Ze strony Wykonawcy:

…………………………. -  tel. ………..……………… ;   e–mail: …………………………………

3.  	Strony umowy  mogą wyznaczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2 powyżej. O dokonaniu 	zmiany, osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Strona dokonująca zmiany powiadomi na piśmie 	drugą Stronę. Zmiana osób, określonych w ust. 1 i 2, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie ustalonym w umowie;

2)	dostarczenia kompletnego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych;

3)	dokonywania odbiorów robót na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy;

4)	terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków;

5)	zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6)	wyznaczenia rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni kalendarzowych od 		daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót;

7)	zakończenia odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich 		rozpoczęcia.

2.	Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały, 	surowce i technologie. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie 	Wykonawca.

3.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające 	z braku lub niewłaściwego dozoru placu budowy.

§ 5

Oświadczenia Wykonawcy

### 1.	Wykonawca oświadcza, że:

### 1)	sprawdził z należytą starannością dokumentację pod względem kompletności, posiadania 		wymaganych prawem uzgodnień i decyzji;

### 2)	zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane;

### 3)	ponosi  wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, 		urządzeń itp.

2.	Wykonawca oświadcza, że w związku z powyższym nie będzie wnosił zastrzeżeń                       	do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty, czynności i inne stanowiące        	i składające się na przedmiot niniejszej umowy i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność.

3.	Wykonawca oświadcza, że w ramach przedstawionej ceny w ofercie wykona przedmiot umowy 	w sposób gwarantujący jego odpowiednią dobrą jakość, obejmujący cały zakres robót 	zapewniający uzyskanie należytego efektu i tym samym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy – przygotowanie i realizacja robót

- Najpóźniej z dniem podpisania umowy Wykonawca musi posiadać i przedłożyć Zamawiającemu 	opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej wraz                  	z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może 	być mniejsza niż wartość złożonej oferty, z deklaracją zachowania ciągłości ubezpieczenia w trakcie 	całego okresu realizacji umowy.

- Wykonawca - bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) - 	pod rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, - najpóźniej na 5 dni 	kalendarzowych przed upływem ważności ubezpieczenia OC jego działalności gospodarczej, 	przedkładał będzie opłacony dokument potwierdzający dalszą kontynuację ubezpieczenia.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy podpisane oświadczenie kierownika budowy 	wraz z kopią jego uprawnień i ważnym, na czas realizacji zadania, zaświadczeniem właściwej 	Izby Samorządu Zawodowego.

- Wykonawca, w terminie 3 dni kalendarzowych przed dniem podpisania umowy, przedłoży 	kosztorys wykonawczy oraz należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, 	zawierający wszystkie dane zgodne ze wzorcem harmonogramu zawartym w Specyfikacji 	Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i wywiązania z obowiązków z niej 	wynikających przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych             	w zakresie przepisów bhp.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizacją przedmiotu 	umowy, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz pełnienia funkcji 	koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca ma 	obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 	robót objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie warunki socjalne i inne przepisane prawem 	warunki świadczeń dla swoich pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub 	innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające a związane               	z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie 	dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz 	sprawność wykonywanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, własnym kosztem i staraniem do utrzymania terenu budowy,  	zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania 	na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, a także do utrzymywania, w odszarze 	uzgodnionym  z Zamawiającym,  drogi dojazdowej   i placów manewrowych  w stałej czystości.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem 	technicznym.

- Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót przechodzą na własność Wykonawcy. 	Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r.            	o odpadach (tj. Dz.U. z 2013 r poz.21 z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 	Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną 	Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu 	zezwolenie na transport odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ogólnego porządku na terenie realizacji przedmiotu 	umowy poprzez:

1)	nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

2)	zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

3)	usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac,

4)	wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się porządkować własnym kosztem i staraniem (na bieżąco) tereny 	znajdujące się poza granicami lokalizacji przedmiotu umowy, na których prowadzono                      	i zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych z których korzystał 	Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na terenie budowy) oraz pozostawi cały 	teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 	przełożeniami lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz 	za włączenie tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. W razie uszkodzenia 	urządzeń podziemnych, naziemnych lub napowietrznych Wykonawca zobowiązuje się do 	natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego oraz odpowiednich władz, współpracy z nimi 	w usuwaniu szkód  i pokrycia kosztów napraw.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie prowadzenia prac wszelkich 	przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów bhp.

- Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach       	ze stroną trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu sporów.

- Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy ponosi on pełną i bezwarunkową 	odpowiedzialność za ten teren oraz wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody 	poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe            	w sąsiedztwie terenu budowy w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy na terenie budowy. 	W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku 	pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 	któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przypadkową 	utratę lub uszkodzenie materiałów oraz sprzętu które znajdują się na terenie budowy pod jego 	opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym 	pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, 	do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie 	im niezbędnych danych i informacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonywania 	robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych, w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty 	stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania inspektora nadzoru oraz Zamawiającego               	o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed 	ich zakryciem oraz sporządzi stosowny protokół (protokół robót zanikających).

- Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa          	w ust. 22, zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 	zbadania robót,   a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania pozostałych niezbędnych czynności wymaganych 	przepisami prawa, a związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt sporządzić dokumentację odbiorową.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za naruszenie obowiązków określonych            	w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w sposób spełniający standardy 	obowiązującego w „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dot. 	zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W zakresie 	Zintegrowanego Systemu Zarządzania w  imieniu Zamawiającego występuje Pełnomocnik ds. 	ZSZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie,                 	w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 	Zamawiający, w uznaniu wykonania robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę,                	w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone 	niniejszej umowie.

- Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy Zamawiającemu 	przed przekazaniem placu budowy - jeżeli odrębne przepisy tego wymagają.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji łącznie z geodezyjnym pomiarem 	powykonawczym.

- Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych.

§ 7

Należyta staranność

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie                	z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, 	dokumentacją projektową, złożoną ofertą, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. 	W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej 	staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki 	budowlanej, dokumentacją projektową, złożoną ofertą, zasadami BHP lub niezgodnie                     	z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

1)	nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

2)	odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

3)	powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt           		i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

4)	potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania przepisów BHP i ponosi wyłączną 	odpowiedzialność za:

1)	przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

2)	posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

3)	przeszkolenia stanowiskowe.

5.	W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót wątpliwości co do rozwiązań technicznych 	zawartych  w  dokumentacji  technicznej,   Wykonawcy   przysługuje   prawo   do   złożenia 	u Zamawiającego pisemnego wniosku o wyjaśnienie tychże wątpliwości. W takim przypadku 	Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia 	wniosku.

§ 8

Podwykonawstwo

  - Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców wymaga zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu   	cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę z podwykonawcami pisemnych 	umów.

  - Zmiana zakresu podwykonawstwa lub zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 	budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody 	Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację Umowy                       	o podwykonawstwo.

  - Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 	budowlane ,jest obowiązany  w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane 	objętego umową do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 14 dni 	kalendarzowych przed planowanym jej zawarciem z Podwykonawcą.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 	podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub akceptuje przedłożony projekt. 	Postanowienia te mają analogiczne zastosowanie do projektów zmian takiej umowy.

  - Brak  w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie  	traktowane jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy Podwykonawcami               	i powstaniem odpowiedzialności solidarnej  Zamawiającego na  mocy art.647'kodeksu cywilnego 	jeśli świadczenie Podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane.

  - Powyższy tryb udzielenia  zgody będzie miał zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej, podwykonawcy roboty budowlanej.

  - Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w  terminie             	7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9.	Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                    	o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedłożoną umowę. Postanowienia te mają analogiczne 	zastosowanie do projektów zmian takiej umowy.

10.	Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 	umowy przez Zamawiającego.

### 11.	Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której 	przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać:

### 1)	określenie stron umowy;

### 2)	wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót;

### 3)	precyzyjny opis i zakres robót;

### 4)	charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe);

### 5)	wyceniony kosztorys Podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich 		pozycji kosztorysu ofertowego (wykonawczego);

### 6)	wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę           		w ofercie przetargowej dla tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani 		z innego dokumentu nie wynika, na jaką kwotę wykonawca wycenił roboty, które zamierza 		powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z projektem umowy podwykonawczej 		Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót;

### 7)	termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, 		potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób 		płatności;

### 8)	termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy;

### 9)	określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.

### 12.	Zamawiający może także złożyć zastrzeżenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia 	umowy o podwykonawstwo naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub 	postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo została podpisana przez 	osoby nienależycie umocowane.

13.	Zamawiający, dokonuje bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 	który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo której 	przedmiotem są roboty  budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 	Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14.	Wynagrodzenie o którym mowa w ust.13 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych        	po 	zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem         	są roboty budowlane.

15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 	Podwykonawcy.

16.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy robót zgłoszenie 	pisemnych uwag dotyczących zasadności płatności wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 	do 7 dni od doręczenia powyższej informacji przez Zamawiającego.

17.	W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.16 we wskazanym terminie Zamawiając 	może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże  		niezasadność takiej zapłaty, lub

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy,    		w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 		zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy, lub

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 		zasadność takiej zapłaty.

18.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust.13 	Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19.	Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy o którym mowa 	w ust.13 lub konieczność dokonania zapłaty na sumę większa niż 5 % wartości niniejszej umowy 	może stanowić podstawę do odstąpienia  od umowy przez Zamawiającego.

potrąci wymagalne wynagrodzenie dla Podwykonawcy z faktur Wykonawcy.

20.	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że żaden z Podwykonawców nie wystąpi do 	Zamawiającego z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na 	podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie                      	z Wykonawcą o której mowa w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego 	zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego 	wykonania umowy.

21.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do końcowej faktury dowodów 	potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, nie później niż 7 dni 	przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W przeciwnym przypadku Zamawiający 	potrąci wymagalne wynagrodzenie dla Podwykonawcy z faktur Wykonawcy.

22.	Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Podwykonawców kolejnych 	podwykonawców.

23.	Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane roboty Podwykonawcy 	nie ujawnionemu przez Wykonawcę Zamawiającemu.

24.	Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć 	Wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.

25.	Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, umowa z Podwykonawcą nie może 	zawierać postanowień:

1)	uzależniających uzyskania przez Podwykonawcę wynagrodzenia od uprzedniego dokonania 		zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego,

2)	sprzecznych z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia określonymi        		w niniejszej umowie.

26.	Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 	już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 	do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zawiadamia 	Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 	realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 	w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

27.	Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje 	w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,          	o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 	brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

28.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 	wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować          	z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 9

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się              	w oparciu o złożona w przetargu ofertę w formie  wynagrodzenia ryczałtowego brutto,             	w kwocie:

…………….. zł brutto  (słownie:…………………………………..) w tym podatek VAT wg stanu 	obowiązującego w dniu wystawienia faktury,

- Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 	umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również  jego Podwykonawców.

- Wynagrodzenie określone w ust.1 powyżej zawiera również wszelkie koszty robót i materiałów 	budowlanych nie wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych dla 	wykonania całości robót budowlanych objętych niniejszą umową, wynikający z wymogów sztuki 	budowlanej i przepisów obowiązującego Prawa budowlanego

- Podstawą do prowadzenia rozliczeń będzie stan zaawansowania prac przy realizacji przedmiotu 	umowy, stwierdzony zgodnie z procedurą odbiorową,

§  10

Roboty zamienne

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość robót zamiennych w przypadkach, w których konieczność ich 	zastosowania uzasadniona jest realizacją przedmiotu zamówienia. Roboty te można wykonywać 	tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

2. 	Podstawę do zlecenia wykonania robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże 	robót, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 	zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

3.	Roboty zamienne nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 11

Rozliczenie robót

- Dopuszcza się rozliczenie zadania dwoma fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych 	elementów robót, z zastrzeżeniem że pierwsza faktura częściowa wystawiona będzie                    	nie wcześniej niż 	po wykonaniu robót, których łączna wartość stanowi co najmniej 40% wartości 	wynagrodzenia umownego oraz fakturą końcową.

- Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia 	całkowitego określonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi protokół odbioru, potwierdzający 	wykonanie i odebranie przez inspektora nadzoru części rozliczeniowej robót (danego etapu) 	podpisany przez inspektora nadzoru.

- Protokół o którym mowa w ust. 3 powyżej, kierownik budowy obowiązany jest przedłożyć do 	zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez inspektora 	nadzoru następuje w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia go przez kierownika 	budowy.

- W przypadku rozliczenia za etap elementu robót wartość wykonanych robót zostanie określona 	na podstawie kosztorysu wykonawczego dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę 	przed podpisaniem niniejszej umowy.

- Termin płatności faktur wynosi:

1)	21 dni – w przypadku faktur częściowych

2)	30 dni - w przypadku faktury końcowej

- licząc od momentu doręczenia ich Zamawiającemu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi 	(podpisanymi protokołami przez inspektora nadzoru oraz przez Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury nie później niż do 14 dni od daty 	spisania protokołu odbioru. Nie spełnienie tego wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczenia 	Wykonawcy kar umownych.

- Wraz z fakturami Wykonawcy, w których występują roboty realizowane w podwykonawstwie 	(zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną 	przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę oraz oświadczenie 	podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę.

- Faktury niespełniające powyższych warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich 	realizacji przez Zamawiającego.

### 10.	Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 	wystawionej faktury.

### 11.	Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 	podstawie protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Do faktury końcowej stosuje się 	postanowienia ust.8.

### 12.	Wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy 	Wykonawcy: 	
  	…………………………………………………………………….

13.	Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14.	W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad               	i usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapłata z faktury końcowej zostanie pomniejszona                   	o wartość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy.              	W przypadku nieterminowej zapłaty faktur Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki      	za 	opóźnienie.

15.	Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności wynagrodzenia w sytuacji, gdy zachodzi 	uzasadniona wątpliwość co do rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami, w tym na zasadach 	określonych w § 8, w szczególności w sytuacji gdy Podwykonawcy zgłoszą Zamawiającemu 	opóźnienia w płatnościach. Wynagrodzenie Wykonawcy staje się wówczas wymagalne, gdy 	Wykonawca przedłoży dowody wykazujące uregulowanie wynagrodzeń podwykonawców               	tj. potwierdzenia przelewu zaległej kwoty oraz oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości.

16.	Zamawiający nie wyraża zgody na  przeniesienie wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na 	osoby trzecie, za wyjątkiem  banków, które udzieliły Wykonawcy kredytu na realizację robót 	będących przedmiotem niniejszej umowy. Wysokość cesji nie może obejmować wartości prac 	wykonanych w podwykonawstwie.

17.	W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na 	podstawie któregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, 	Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości 	niewykonanych części przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia     	o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie           	w oparciu o wyszczególnione w kosztorysie wykonawczym pozycje lub ich części 	proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia 	sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

§ 12

Odbiór robót

            - Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej 	umowy, obowiązującymi przepisami, w tym prawem budowlanym.

            - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru Inspektorowi Nadzoru realizację 	poszczególnych etapów umowy oraz wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu. 	Każdorazowo z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru.

            - Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru 	inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

            - Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)	odbiór częściowy:

a)	dokonuje  się  w  celu  prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń oraz zakończenia 		poszczególnych   elementów   robót.   Zamawiający  dopuszcza  dokonanie  odbioru 		częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych 		częściowo”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wykaz ten sporządzany jest na 		podstawie stopnia zaawansowania robót .

2)	odbiór końcowy:

    - dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 	umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 	przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez 	Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 	stwierdzonych przez Zamawiającego;

    - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie całości robót i gotowość do odbioru 	pisemnie , w terminie do 5 dni roboczych od daty osiągnięcia gotowości odbiorowej. 	Zawiadomienie to musi być poprzedzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy 	o zakończeniu robót a następnie potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wraz ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, 	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 	inwestycji tj. atesty, 	oryginał dziennika budowy, oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne 	z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet ważnych kart gwarancyjnych na zamontowane 	urządzenia, 	harmonogram przeglądów gwarancyjnych, instrukcje obsługi i eksploatacji  	obiektów/instalacji/urządzeń, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się                            	z podwykonawcami oraz pozostałe dokumenty wynikające z niniejszej umowy i jej 	załączników.

Zgłoszenie zakończenia całości robót uznane będzie za prawidłowe jeśli spełnia powyższe 	wymogi;

c)	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia 	zgłoszenia 	zakończenia robót przez Wykonawcę, po stwierdzeniu prawidłowości 	zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia niekompletności zgłoszenia lub gdy oświadczenie 	Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót objętych Umową okaże się nieprawdziwe, 	Zamawiający odmówi przystąpienia do odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do 	uzupełnienia zgłoszenia lub dokończenia robót. W przypadku ponownego zawiadomienia 	przez Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru powyższe zasady 	stosuje się odpowiednio;

d)	odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 	przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. W wyniku odbioru 	końcowego strony mogą:

- przerwać czynności odbiorowe,

- potwierdzić wykonanie całości robót objętych umową bez uwag lub wskazać na istniejące wady wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie określając jednocześnie termin odbioru robót poprawkowych.

Odbiór końcowy będzie uznany za zakończony w sytuacji gdy strony potwierdzą usuniecie wszystkich wad ujawnionych w toku odbioru lub porozumieją się co do skutków ich nieusunięcia z wyłączeniem sytuacji odstąpienia od umowy.

3) 	odbiór pogwarancyjny:

a)	w okresie 7 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje  		z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego;

b)	Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy;

c)	w przypadku niestawienia się Wykonawcy lub odmowy podpisania protokołu, Zamawiający 		uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia protokołu pogwarancyjnego.

            - Przystępować do odbioru w imieniu Zamawiającego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

            - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.

            - Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności.

            - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad jeśli usunięcie jest możliwe          w wyznaczonym terminie.

            - Istnienie wady powinno być stwierdzone w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

            - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad niezwłocznie, na zasadach i w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru.

            - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia lub nie dających się usunąć w odpowiednim terminie Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeśli wady są nieistotne i dokonać odbioru robót,

- albo zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia,

- odstąpić od umowy.

13. 	Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień stron przysługujących zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań.

§ 13.

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 	zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1)	za opóźnienie w  wykonaniu i oddaniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w  § 2,       		ust. 1 lit. b), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

2)	za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia 		umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od ósmego dnia od daty przekazania placu 		budowy;

3)	za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 		gwarancji /rękojmi  oraz wymiany rzeczy na wolne od wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia 		umownego  brutto  za  każdy  dzień opóźnienia,  liczony  od  następnego  dnia  po  dniu 		wyznaczonym na przystąpienie do usuwania wad lub wymiany rzeczy na nowe, wolne           		od wad;

4)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi                   		w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony         		od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych 		wad  i usterek;

5)	za opóźnienie w przedłożeniu faktury, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,    		za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym upłynął termin przedłożenia 		faktury;

6)	w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  w wysokości  5% 		wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą                    		a  Podwykonawcą,  za  każdy  przypadek  braku  zapłaty wynagrodzenia w stosunku do 		każdego Podwykonawcy,

7)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 		przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia 		umownego  brutto,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  liczony  od  dnia  następnego po dniu 		wyznaczonym na przedłużenie projektu umowy;

8)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność                      		z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2%, 		wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej 		zawarcia;

9)w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 		0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy pomiędzy Wykonawcą         		a Podwykonawcą, za  każdy dzień opóźnienia – w stosunku do każdego Podwykonawcy -  		liczony od dnia następnego po dniu, w którym zapłata powinna nastąpić;

10)za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,             		w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto;

11)w  przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z § 18 ust. 3 w wysokości 0,2% 		wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu 		wyznaczonym na wykonanie tych obowiązków;

12)w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 		podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 18 czynności w trakcie realizacji 		zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

13)za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego 		dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 		zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie  w wysokości 		0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia 		po upływie wyznaczonego terminu;

14)za niewypełnienie obowiązków wynikających z §6 ust.11 w wysokości 0,1% wynagrodzenia 		umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót porządkowych                   		(np. czyszczenie jezdni), liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie tych obowiązków;

15)jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  okaże  się,  że  po stronie Zamawiającego powstaje 		obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie 		poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 		publicznego  zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką 		Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)	za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający          		w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji określonej             		w § 16 ust.2 pkt 1 umowy;

2)	za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 		brutto za każdy dzień zwłoki;

3)	za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 	wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 	terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.

3.	W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód Strony zastrzegają 	sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych przewidzianych  	w kodeksie Cywilnym.

4.	W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 	Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zapłaty kar umownych w wyznaczonym terminie

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych.

§ 14.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres ….., gwarantując wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z dokumentacją projektową, normami technicznymi warunkami umowy.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi trwa 3 lata .

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, potwierdzonego przez strony w protokołach odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji/rękojmi, Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe.

- Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie usunąć, na własny koszt, wszelkie wady i usterki Przedmiotu Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi. W szczególności Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni Przedmiot Umowy, w tym wszelkie prace lub urządzenia, tak, aby były one zgodne z wymogami zawartymi w Umowie, normami, przepisami prawa, wiedzą techniczną, jak również, żeby spełniały wymagane standardy funkcjonowania i niezawodności.

- Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminach ustalonych przez Komisję usterkową powołaną przez Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek, lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę w terminie wynikającym z wyżej wymienionych zasad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych, zachowując prawa wynikające z rękojmi/gwarancji. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z wynagrodzenia Wykonawcy lub  z zatrzymanego z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa powyżej.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- Dla wad usuniętych w okresie rękojmi/gwarancji termin rękojmi/gwarancji dla tego zakresu robót  lub naprawy/wymiany urządzeń , biegnie od dnia zakończenia danej czynności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanych robót.

- Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzona przed upływem 3 lat od wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego.

- Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane pisemnie.

- Przed upływem okresu  gwarancji strony dokonają odbioru pogwarancyjnego.

- Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 1.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1)	Wysokość  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę 	ustala się w wysokości  5%  wynagrodzenia umownego  brutto co stanowi wartość:

…………………. zł

słownie: ………………………………………….

### 2.	Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w pełnej wysokości.

3.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 	umowy.

4.	Kwota w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona                     	na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

5.	Zamawiający   zwróci   zabezpieczenie   zgodnie   z  art. 151 Prawa zamówień publicznych.             6.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz 	Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z zabezpieczenia naliczonych kar umownych 	oraz wszelkich roszczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców względem 	Zamawiającego.

§ 16.

Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo  	odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i jakichkolwiek roszczeń ze 	strony 	Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach:

1)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży         		w  interesie  publicznym,  czego nie  można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 		Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 		okolicznościach, bez ponoszenia konsekwencji  w postaci kar umownych wyszczególnionych 		w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 		należnego z tytułu wykonania części umowy;

2)	nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 kalendarzowych dni od daty przekazania 		placu budowy  bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania 		Zamawiającego  złożonego na  piśmie, lub przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni 		kalendarzowych  bez uzasadnionych przyczyn;

3)	realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi 		przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, 		zasadami BHP lub niezgodnie z  postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu 		wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże 		naruszeń;

4)	popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych 		przez  Zamawiającego  w  trakcie  odbioru,  w stosunku do terminu wyznaczonego przez 		Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

5)	popadnięcia  przez  Wykonawcę, bez uzasadnionych przyczyn, w  zwłokę  dłuższą  niż          		14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu zakończenia  robót  wskazanego w § 2                  		ust.1 lit. b), bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego;

6)	rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub 		postawienia go w stan likwidacji.

3.	W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 	należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 	oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie odstąpienia od umowy 	Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłankach 	odstąpienia.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat                        	i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 	Wykonawcy.

6.	Niezwłocznie po wstrzymaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pełnej 	inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się na 	terenie budowy, a przeznaczonych do wykonania obiektu. Dokument ten uzgodniony                      	z Zamawiającym posłuży do ewentualnego ostatecznego rozliczenia wartości wstrzymanych prac 	budowlanych.

7.	W przypadku wstrzymania robót budowlanych, bez względu na przyczynę, obowiązkiem 	Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zabezpieczeń wykonanych dotychczas prac. Przekazanie 	nie zakończonych robót budowlanych odbywa się w drodze spisania protokołu pomiędzy 	Wykonawcą a Zamawiającym.

8.	W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia 	robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do 	wiadomości Wykonawcy robót.

§ 17.

Zmiany treści umowy

- Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron,                    	z zachowaniem formy pisemnej.

2.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 	podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków dotyczących:

1)	zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:

a).	wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym 		terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji Powyższych okoliczności 		lub   zdarzeń   niezależnych  od  stron  umowy, których wystąpienia  nie  można było 		przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji 		przedmiotu   zamówienia  w  powyższym przypadku jest pisemne stwierdzenie przez 		Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego;

b).	wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar,  		uderzenie  pioruna,  zapadanie  lub  osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), 		klęski   żywiołowej   lub  warunków   pogodowych  niepozwalających  na  zachowanie		parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania 		przedłużenia   terminu    umownego  jest  przerwanie  robót  przez   Zamawiającego, 		potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W  przypadku,  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  w ust. 2 pkt. 1 		niniejszego paragrafu, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas 		niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 		jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 		wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym  		czasem wykonywania umowy.

2)	zmiany   wynagrodzenia   Wykonawcy,   jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na koszty		wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:

a)	zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT.			Zmiana  wynagrodzenia   brutto   dotyczyć  będzie  wszystkich  faktur  wystawionych po 			terminie wejścia w życie nowej stawki podatku VAT;

b)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie         			art.  2 ust. 3-5   ustawy   z  dnia  10.10.2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 			(Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn. zm. ) –    w   przypadku   pracowników 			zatrudnionych na umowę o pracę.

– w  takim   przypadku  Wykonawca  składa  pisemny   wniosek   o  zmianę   wysokości 		wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz 		dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,                             		w  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany    wykazać    związek    pomiędzy 		wnioskowaną  kwotą  podwyższenia wynagrodzenia  a wpływem zmiany minimalnego 		wynagrodzenia za pracę na kalkulację zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo 			ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane 		koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 	które nie są 		konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę;

c)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu 			lub   wysokości   stawki  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - w przypadku 			pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

- w  takim   przypadku    Wykonawca   składa  pisemny  wniosek  o  zmianę   wysokości 			wynagrodzenia  w   zakresie  płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 			zasad   podlegania   ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 			wysokość  stawki  na  ubezpieczenia   społeczne    lub   zdrowotne.  Wniosek   powinien 			obejmować  jedynie  te  dodatkowe  koszty  realizacji   zamówienia,  które  Wykonawca 			obowiązkowo    ponosi,   w   związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 2 lit. c 			powyżej.

2)1	Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy.

2)2	Zmiana     umowy    skutkuje    zmianą    wynagrodzenia    jedynie  w  zakresie  płatności 		realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt. 2)1.

2)3	Obowiązek   wykazania wpływu  zmian, o których mowa w pkt. 2 lit. a-c) na koszty wykonania 		zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 		Zamawiającego.

3.	Wszystkie powyższe postanowienia w ust.2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 	wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4.	Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 	udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę 	postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§18.

Personel wykonawcy i podwykonawcy

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 	Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 	zamówienia:

1)	.………….

2)	.………….

2.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 	kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 	wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 	czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów             		i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku  wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych 		wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 	wezwaniu 	terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 	potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 	lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, tj.:

1)	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 		osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 		powinno zawierać w szczególności:

a).	dokładne  określenie podmiotu składającego oświadczenie;

b).	datę złożenia oświadczenia;

c).	wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 			umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru  			etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 			Podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 		kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 		których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 		regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 		zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 		zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych           		(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 		jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 		zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 		Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 		podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 		kopię  dowodu potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez   pracodawcę  do 		ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób zapewniający  ochronę  danych osobowych 		pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 		osobowych.

4.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 	umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 	sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej    	w § 13.

5.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 	Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 	wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 	Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 	wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, za co Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 	obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13.

6.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 	lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 	Inspekcję Pracy.

§ 19.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zwarto niniejszą umowę.

- Do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

1)	Dokumentacja projektowa - zał. nr 1 do umowy,

2)	Oferta Wykonawcy - zał. nr 2 do umowy,

3)	Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3 do umowy,

4)	SIWZ wraz z załącznikami – zał. nr 4 do umowy,

5)	Karta Gwarancyjna – zał. nr 5 do umowy.

5.	Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.

……………………………………..				………………………………….

Z A M A W I A J Ą C Y     			                                 	 W Y K O N A W C A

Załącznik nr 5 do umowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

/Nazwa Wykonawcy/

udziela gwarancji dobrej jakości

na roboty oraz dostarczone i wbudowane urządzenia i materiały w ramach zamówienia na zadanie:

..................................................................................................................................................................

Wykonane wg umowy Nr …………….. z dnia ……………… i przekazane protokołem odbioru

końcowego z dnia ...............................

na okres ………… miesięcy od daty odbioru końcowego tj. do dnia .......................................

WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca oś   wiadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek 	konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają 	bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.

2. 	Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt 	niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

3. 	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin                	od 	dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć 	usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy              	z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z zapisami 	zawartymi w umowie.

4. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, 	zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót.

5. 	Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał 	ponownie od dnia zakończenia naprawy.

6. 	Zamawiający ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie 	przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału.

7. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia 	oraz materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu 	gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału.

8. 	Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający 	zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji.

Imię ………..........……. Nazwisko ……............……………..

Miejsce i data ....................................... 		podpis ........................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy/

............................................................................................

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.