PN/    /DM/2018						                                  załącznik nr 10

Projekt   przyszłej umowy

Umowa NR  ….. /DM/2018

zawarta  w dniu……………… 2018 r. w Opolu pomiędzy:

„Zakład Komunalny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:

45-574 Opole, ul. Podmiejska 69;

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042036;   NIP: 754-13-51-921, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości  26 061 000,00 zł,

którą reprezentuje

Pan Andrzej Czajkowski – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….                z siedzibą: …………………………………..

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………..;   NIP: ……………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………….. zł,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w następstwie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza a wykonawca przyjmuje do wykonania w okresie czasu i terminach opisanych w § 2:

- Wykonanie remontu zespołu kogeneracyjnego, a w szczególności:

- demontaż, załadunek i transport kompletnego zespołu kogeneracyjnego do warsztatu wykonawcy;

- remont zespołu kogeneracyjnego w warsztacie wykonawcy;

- docieranie agregatu na specjalistycznym stanowisku w warsztacie wykonawcy, według harmonogramu Perkinsa;

- przeprowadzenie próby na hamowni z obciążeniem do pełnej mocy wyjściowej - potwierdzona protokołem;

- transport, rozładunek oraz montaż kompletnego zespołu kogeneracyjnego w siedzibie zamawiającego.

- Usługi serwisowe pełnione przez następne 24 000 godzin pracy lub 3 lata, a w szczególności:

- wykonywanie cyklicznych przeglądów okresowych  (P1); (P2); (P3) - zwanych dalej „Serwisami Wykonawcy” - na warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy oraz  zgodnie z zał. nr 1do niniejszej umowy.

- prowadzenie ciągłego monitoringu parametrów pracy zespołu kogeneracyjnego i kontroli ilości przepracowanych motogodzin, realizowany poprzez zdalny interfejs, umożliwiający podgląd parametrów pracy;

- udzielanie przedstawicielom zamawiającego, przez cały okres obowiązywania umowy, całodobowej konsultacji dotyczącej zagadnień związanych z pracą, zespołu kogeneracyjnego          i jego obsługi::

- w formie konsultacji telefonicznej;

- w formie pisemnej;

- drogą mailową;

- Przewidywane przez zamawiającego ilości przeglądów serwisowych (P1; P2; P3) są ilościami szacunkowymi (mogą ulec zmianie) i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu usług.

- Przewidywane ilości przeglądów serwisowych nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich realizacji w prognozowanych ilościach podanych w SIWZ i harmonogramie.

§2

TERMINY

- Umowę zawarto na czas określony, to jest 36 miesięcy lub 24 000 mth (w zależności co nastąpi wcześniej).

- Remont zespołu kogeneracyjnego musi zostać wykonany w jak najkrótszym czasie i nie może przekroczyć 40 dni od protokolarnego przekazania zespołu przez zamawiającego.

- Ustala się następujące terminy wykonania przeglądów serwisowych zespołu kogeneracyjnego:

- serwis okresowy zespołu kogeneracyjnego wykonawca wykonywać będzie cyklicznie, po przepracowaniu każdorazowo, nie mniej niż 1000 motogodzin.

- czas wykonania serwisu okresowego nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc od jego rozpoczęcia.

- Monitoring, o którym mowa w §1 pkt. 1 ust.2 lit. b) oraz konsultacje opisane w §1 pkt. 1 ust. 2 lit. c) będą wykonywane przez wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca powiadomi zamawiającego o planowanej dacie rozpoczęcia remontu zespołu kogeneracyjnego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

§3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania remontu zespołu kogeneracyjnego,                          a w szczególności:

- Wykorzystania w trakcie wykonywanego remontu jedynie nowych części i materiałów, które są dopuszczone przez producenta urządzenia i zamieszczone przez niego w jego katalogach części zamiennych;

- Poniesienia kosztów załadunków, transportów oraz rozładunków;

- Stosowania tylko certyfikowanych przyrządów pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji okresowej;

- Instalacji, uruchomienia i regulacji zespołu kogeneracyjnego na miejscu jego posadowienia             w siedzibie zamawiającego;

- Doręczenia zamawiającemu w terminie odbioru po wykonaniu remontu zespołu kogeneracyjnego następujących dokumentów:

- protokołu potwierdzającego przeprowadzenie próby na hamowni;

- pisemnego oświadczenia, że:

- wyremontowane urządzenie jest kompletne i sprawne;

- w trakcie remontu zastosowano wyłącznie części i materiały nowe oraz dopuszczone                 do stosowania;

- wykonany remont gwarantuje czas pracy urządzenia zgodny z jego DTR.

Powyższe dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.

- Wykonywania przedmiotu umowy pracą osób, spełniających wymagania określone w SIWZ;

- Wykonania przedmiotu umowy za cenę ryczałtową określoną w ofercie, stanowiącą załącznik           nr 4 do umowy;

- Usuwania w okresie gwarancji oraz rękojmi objętych nią wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania przeglądów okresowych P1, P2, P3,          a w szczególności do:

- Właściwego zaplanowania, przygotowania oraz wykonywania Serwisów;

- Wykorzystania w trakcie wykonywania Serwisów jedynie nowych materiałów i części, które są dopuszczone przez producenta urządzenia opisanego w załącznikach nr 1 i nr 3 do niniejszej umowy;

- Stosowania tylko certyfikowanych przyrządów pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji okresowej;

- Uruchomienia i regulacji zespołu prądotwórczego po wykonanym Serwisie;

- Doręczenia Zamawiającemu w terminie odbioru każdego Serwisu protokołu wykonania usługi serwisowej zawierającego opis wykonanych czynności i zestawienie wymienionych części                 i materiałów eksploatacyjnych;

- Systematycznego dokonywania wpisów zawierających zakres wykonanych czynności do książki serwisowej;

- Wykonywania, w czasookresach wykazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy analizy oleju silnikowego pod kątem zaleceń producenta silnika w tej kwestii (np. zmiana rodzaju oleju lub zmiana czasookresu jego wymiany).

- Przeprowadzenie czyszczenie komór spalania z nagaru po 12 000 mth.

- W zakresie wykonywania obowiązków §1 ust.2 lit.b) wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania stanu pracy agregatu kogeneracyjnego, oraz terminowego planowania i wykonywania przeglądów serwisowych. Dokonywanie czynności monitoringu przez wykonawcę powinno odbywać się nie rzadziej niż 1 raz/dobę (szczególnie w soboty, niedziele, święta).

- W zakresie wykonywania obowiązków §1 ust.2 lit.a) wykonawca zobowiązany jest, w przypadku zaobserwowania nieprawidłowości, do zaproponowania na piśmie sposobu ich usunięcia oraz czynności mających na celu wyeliminowanie i/lub ograniczenie występowania tych nieprawidłowości (awarii) w przyszłości. Wykonawca jest zobowiązany zaproponować na podstawie obserwacji pracy agregatu wprowadzanie zmian w konstrukcji agregatu bądź w systemie sterowania, mających na celu poprawę efektywności lub niezawodności pracy agregatu.

- Niezależnie od powyższych postanowień, do obowiązków wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa, należytą starannością wymaganą od profesjonalisty, zasadami wiedzy technicznej i dobrych praktyk;

- postanowieniami niniejszej umowy oraz w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych          w SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy wykonywany był w sposób uwzględniający wymagania Zakładowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obowiązującego w „Zakład Komunalny”               Sp. z o.o. w Opolu, z uwzględnieniem specyfiki umowy. W zakresie Zakładowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w imieniu zamawiającego występuje Pełnomocnik ds. ZSZ.

- Wykonawca odpowiada za:

- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., jak i regulaminów obowiązujących na terenie „Zakład Komunalny” Sp. z o.o. w Opolu;

- naprawienie szkód na osobach i/lub mieniu, powstałe w trakcie lub w związku z realizacją umowy, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego;

- stan wszystkich części i elementów urządzeń, które znalazły się poza terenem opisanym w §6                pkt. l ust. 2.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przedstawiania zamawiającemu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego, na każdym etapie wykonywania umowy, wszelkich informacji dotyczących jej wykonywania w tym dotyczących stanu, postępu, terminów wykonania prac składających się na jej przedmiot;

- Okazania zamawiającemu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego:

- dokumentów wszystkich osób realizujących przedmiot umowy, potwierdzających spełnianie przez te osoby warunków posiadania odpowiednich uprawnień, szkoleń i certyfikatów;

- dokumentów stosowanych przyrządów pomiarowych w celu zweryfikowania spełniania warunku opisanego w §3 ust. l pkt. 3) oraz §3 ust. 2 pkt. 3).

§5

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom jedynie w części prac wskazanych           w ofercie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Naruszenie zapisu postanowienia ust. 1 upoważnia zamawiającego do odstąpienia od umowy                             z przyczyn, za które odpowiada wykonawca.

- Wykonywanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców może odbywać się jedynie na następujących zasadach:

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy w zakresie przedmiotu umowy opisanego w §1                                z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy. Przepis pkt. 3 ust.l zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w pkt. 1) i 2) powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zasady postępowania opisane w ust.3 pkt. 1-3 powyżej dotyczą także zmian w umowach                                         z podwykonawcami.

- W sytuacji, gdy będzie miała nastąpić zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                    w stosunku do podmiotów, które zgodnie z ust. 3 zostały przedstawione zamawiającemu, wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania trybu opisanego w ust.3 powyżej.

§6

MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY

- Miejscem wykonywania umowy w zakresie:

1)	remontu zespołu kogeneracyjnego - jest siedziba lub zakład wykonawcy;

2)	usług przeglądów serwisowych - jest siedziba zamawiającego.

- Na terenie siedziby zamawiającego umowa będzie wykonywana przez wykonawcę w godzinach                        i w dniach uzgodnionych z przedstawicielem zamawiającego.

- W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych koniecznością i sposobem przeprowadzania czynności remontowych/serwisowych, realizacja przedmiotu umowy może być wykonywana w części poza miejscem wskazanym w ust. l, przy czym wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania trybu postępowania opisanego w ust. 4 poniżej.

- W przypadku opisanym w ust. 3, wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania pisemnej, uprzedniej, (forma pod rygorem nieważności) zgody przedstawiciela zamawiającego na wywiezienie części, materiałów, urządzeń poza teren opisany w ust.l oraz złożenia przedstawicielowi zamawiającego pisemnego zestawienia wszystkich wywożonych dla potrzeb remontu części, materiałów, urządzeń. Wszystkie te części, materiały, urządzenia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do miejsca wskazanego w §6 ust. 1 we własnym zakresie i na własny koszt najpóźniej             w terminie zgłoszenia do odbiorów opisanych w §7 ust. 1 oraz ust.3, a w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy, nie później niż 4 dni od daty odstąpienia/upływu okresu wypowiedzenia.

§7

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI DOSTAW

- W ramach umowy wykonywane będą następujące odbiory z wykonania poszczególnych zobowiązań Wykonawcy, potwierdzone protokołem odbioru:

- po wykonaniu remontu i uruchomieniu agregatu ko generacyjnego;

- po wykonaniu każdego serwisu przez wykonawcę.

- Miejscem odbiorów opisanych w ust. 1 powyżej jest siedziba zamawiającego.

- Odbiory przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 1) będą dokonywane w następujący sposób:

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu pisemnie (forma pod rygorem nieważności – doręczenie               e-mailem lub faksem) gotowość do odbioru w dacie zapewniającej zachowanie terminów określonych w §2.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru z podaniem dnia i godziny, przy czym zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (poniedziałek - piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty doręczenia zamawiającemu zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór zostanie dokonany w przypadku spełnienia warunków opisanych w § 3, przy zachowaniu parametrów zgodnych z Dokumentacją Techniczno-Ruchową zespołu kogeneracyjnego.

- Potwierdzenie odbioru stanowi protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela zamawiającego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia. Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru ze stwierdzonymi wadami i/lub uwagami oraz podanym terminem ich usunięcia. Odbiór przedmiotu umowy wolnego od wad musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w protokole.

- Po usunięciu przez wykonawcę na własny koszt wad i usterek, wykonawca zgłosi zamawiającemu fakt ich usunięcia a przedstawiciel zamawiającego po potwierdzeniu prawidłowego wykonania

dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują reguły opisane powyżej.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać dostarczenia wolnego od wad elementu przedmiotu umowy, którego te wady usterki dotyczą.

- Odbiory przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2) tj. poszczególnych serwisów wykonawcy będą dokonywane w następujący sposób:

- Odbiory będą następowały po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez wykonawcę w dniu roboczym, w godz. 8:00 - 14:00.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu od wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Odbiór nastąpi pod warunkiem spełniania wymagań oraz czynności opisanych w §3 ust.2 pkt. 1-8.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, przedstawiciel zamawiającego może odmówić odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia. Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru z uwagami, oraz podanym terminem ich usunięcia. Odbiór przeglądu serwisowego agregatu kogeneracyjnego wolnego od wad musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w protokole.

- Po usunięciu przez wykonawcę wad, wykonawca zgłosi zamawiającemu fakt ich usunięcia,               a przedstawiciel zamawiającego po potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru serwisowego przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują reguły dotyczące odbioru opisane w niniejszym punkcie.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać dostarczenia wolnego od wad i usterek elementu przedmiotu umowy, którego te wady dotyczą.

- Potwierdzenie dokonania odbioru dla wykonanego Serwisu stanowi protokół wykonania usługi serwisowej, wystawiony przez wykonawcę, który został podpisany bez uwag przez przedstawiciela zamawiającego.

§8

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Protokolarnego przekazywania agregatu kogeneracyjnego wraz z Dokumentacją Techniczno- Ruchową oraz książką serwisową.

- Zapewnienia wykonawcy odpowiednich warunków w celu wykonywania serwisu tj. przed każdym rozpoczynającym się serwisem.

- Udostępnienia w okresie obowiązywania umowy zdalnego dostępu w celu wykonywania przez wykonawcę stałego monitorowania zespołów prądotwórczych.

- Współdziałania z wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

- Przeprowadzania odbiorów według zasad określonych w umowie.

- Terminowego dokonania zapłaty za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

§9

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w dniu 	 2018 r., z tytułu wykonania całości zobowiązań umownych, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto                          w wysokości:

………………………  zł

(słownie:	 złotych 00/100).

- Wynagrodzenie zawiera podatek w stawce VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

- Wynagrodzenie należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty związane                  z prawidłową jej realizacją w całości oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w załączniku nr 1 - SIWZ, do niniejszej umowy, tj. w szczególności uwzględnia następujące koszty:

- Wykonania remontu urządzenia opisanego w §1 ust. l w całości.

- Dostawy materiałów i części eksploatacyjnych.

- Transportu, załadunku i rozładunku w sytuacji opisanej w § 6 ust. 3-4.

- Wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem remontowanych/serwisowanych urządzeń i/lub ich części oraz dostawy materiałów i części eksploatacyjnych do miejsca wskazanego w § 6 ust. l lit. b.

- Dojazdu pracowników do miejsca wykonania serwisu oraz czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy.

- Wykonania uruchomienia poprzedzającego odbiór.

- Dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową.

- Wykonania serwisów, w terminach opisanych w §2 ust. 3, wraz z prowadzeniem monitoringu,

- Odbiór i utylizacja zużytych części i materiałów eksploatacyjnych.

- Dostarczenia materiałów, urządzeń, części wymienianych w trakcie serwisu.

- Używanych w trakcie wykonywania umowy narzędzi oraz pracy osób wykonujących serwisy,

- Dowozu, rozładunku i załadunku materiałów, części, urządzeń do i z miejsca opisanego                        w §6 ust. l.

- Własne koszty wykonawcy, jak również jego podwykonawców.

- Wszelkie inne koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem osób wykonujących serwis.

- Wykonania czynności wynikających z  gwarancji.

- Zawarte są w nim również wszelkie koszty prac, materiałów nie wyspecyfikowanych                               w dokumentacji przetargowej, a niezbędnych dla wykonania całości przedmiotu umowy. Koszty te są zawarte w cenie ofertowej wykonawcy.

§10

- Wynagrodzenie płatne będzie częściami, odrębnie po wykonaniu remontu i odbiorze agregatu kogeneracyjnego oraz odrębnie po wykonaniu każdego Serwisu.

- Płatność częściowa obejmować będzie:

- Wykonanie remontu agregatu kogeneracyjnego:	zł brutto

- Serwisy P1:		zł brutto/serwis

- Serwisy P2:		zł brutto/serwis

- Serwisy P3:		zł brutto/serwis

- wykonanie czyszczenia komór spalania z nagaru  …………….	zł brutto/czyszczenie

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli ilość przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania umowy, będzie niższa niż ilość przeglądów wynikająca z harmonogramu serwisów. Postanowienia § 1 umowy wykluczają dochodzenie jakichkolwiek roszczeń przez wykonawcę                      z powodu wykonania mniejszej ilości przeglądów serwisowych aniżeli wynikających z zał. nr 1 i zał. nr 2 do niniejsze umowy.

- Płatności częściowe dokonane będą w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, w treści których wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy oraz numer protokołu odbioru, w związku z którym są one wystawiane.

- Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury opisanej w ust. 4 jedynie po dokonaniu odbioru wykonanego remontu/serwisu/wystawienia dokumentu przyjęcia/ dostawy bez uwag.

- Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane następujące numery identyfikacji podatkowej:

- Zamawiającemu: 754-13-51-921,

- Wykonawcy

§ 11

- Zamawiający dokona zapłat opisanych w § 10 ust. 2 pod warunkiem wcześniejszego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą/podwykonawcami z tytułu wykonania umów/umowy opisanych                     w § 5 Podwykonawcy. W tym celu zamawiający wystąpi do podwykonawcy/ów o udzielenie informacji w tym zakresie. Uzyskanie informacji o nie zapłaceniu im przez wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub brak informacji od podwykonawcy w tym zakresie, wstrzymuje dokonanie zapłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji bez prawa wykonawcy do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie i/lub odszkodowania z tego tytułu, których w tym zakresie się zrzeka.

§12

UBEZPIECZENIE

- Strony ustalają, że przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC prowadzonej działalności związanej z realizacją zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion 00/100 zł).

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania powyższego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

- Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zadania wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kserokopię aktualnej polisy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku krótszych okresów obowiązywania/ważności umowy ubezpieczenia wykonawca będzie przedkładał nowe umowy lub dowody uiszczenia kolejnych składek przedłużających ważność zawartej umowy ubezpieczenia.

§13

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg:

- od daty odbioru dokonanego zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 pkt 4) - w przypadku remontu;

- od daty każdego odbioru dokonanego zgodnie z zapisami § 7 ust. 4 pkt 7) — w przypadku serwisów;

- Wykonawca podpisując umowę udziela zamawiającemu, gwarancji jakości:

- na remont 	 godzin pracy w okresie 	 (nie mniej, niż 8 000 godzin

pracy w okresie nie krótszym, niż 12 miesięcy) dla agregatu oraz jego części, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń;

- na każdy wykonany serwis w wymiarze nie mniej niż 1000 godzin pracy lub do wykonania kolejnego serwisu wykonawcy;

- na wszystkie wymienione elementy składowe agregatu, w szczególności świece,  podlegające czynnościom remontowym  i serwisowym, wymuszonym technologią prowadzonego serwisu - nie mniej niż 12 miesięcy.

- W ramach udzielonej gwarancji wykonawca będzie wykonywał zobowiązania gwarancyjne                            w następujący sposób:

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 48 godzin, we wszystkie dni, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt, licząc od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki/wady/awarii;

- Wykonawca określa zakres i sposób naprawy gwarantujący usunięcie usterki/wady/awarii.

- Wykonawca w terminie nie późniejszym niż w ciągu 48 godzin, we wszystkie dni, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt od powiadomienia o zaistnieniu usterki/wady/awarii przedstawia w formie pisemnej harmonogram usunięcia usterki; harmonogram wymaga akceptacji zamawiającego;

- usunięcie usterki/wady/awarii następować będzie w terminie uzgodnionym pisemnie                               z zamawiającym (rygor nieważności).

- potwierdzeniem usuniętej wady/usterki/awarii będzie protokolarne skwitowanie przez zamawiającego usuniętych wad.

- W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, wymiany w tym również dojazdu bądź transportu do miejsca wskazanego w § 6 ust. 1 ponosi wykonawca.

- W wypadku konieczności wymiany bądź naprawy przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zastępczego elementu, nie później niż w ciągu 14 dni, we wszystkie dni, w tym soboty, niedziele oraz święta od momentu zgłoszenia przez zamawiającego wady.

- Koszt usuwania wad i/lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- W przypadku skorzystania przez zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, wykonawca będzie na własny koszt odbierał przedmiot umowy - jego część/elementy - w celu jego naprawy               lub wymiany na wolny od wad, z terenu wskazanego w §6 ust. l i do tego miejsca, będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych.

- W przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminu zakończenia naprawy uzgodnionego                         z zamawiającym o 7 dni, wykonawca upoważnia zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi wybranemu przez zamawiającego, na koszt wykonawcy. W takiej sytuacji wykonawca zwróci zamawiającemu poniesione koszty w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty wezwania do zapłaty. Usunięcie wad przez inny podmiot nie zwolni wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji.

- Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w pierwszej kolejności potrącony z udzielonego zabezpieczenia. W przypadku, gdyby wysokość udzielonego zabezpieczenia nie wystarczyła całkowicie na pokrycie kosztów usunięcia wady przez osobę trzecią zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku i jego zwrotu w tej części.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania uprawnień/obowiązków z tytułu gwarancji.

- Zgłoszenia z tytułu gwarancji doręczane będą faksem bądź mailem. Wezwania zamawiającego dotyczące wad przedmiotu umowy, mogą zostać zgłoszone faksem lub mailem (dowodem doręczenia jest potwierdzenie nadania).

- Niezależnie od udzielonej gwarancji wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych                          w Kodeksie cywilnym.

§14

Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi za wady, zamawiający ma prawo dochodzić                             od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§15

KARY UMOWNE

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania czynności opisanych w §2, tj.:

- remontu agregatu, lub

- serwisu (za każdy dzień po przepracowaniu przez agregat kogeneracyjny 1000 mth) agregatu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych,

karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego opisanego w § 9 ust.l;

- za każdy dzień przekroczenia 	terminu w usunięciu wad	stwierdzonych w trakcie odbioru / remontu / serwisu 0,5 % wynagrodzenia umownego opisanego w § 9 ust. 1;

- za każdy dzień przekroczenia	 terminu usunięcia wad w okresie rękojmi/gwarancji 0,5% wynagrodzenia umownego opisanego w § 9 ust. 1;

- 10% wynagrodzenia umownego opisanego w §9 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- w  przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z § 21 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowiązków;

- w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności wskazanych w § 21, w trakcie realizacji zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

- za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu;

- Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  okaże  się,  że  po stronie zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a wykonawca nie poinformował o tym fakcie zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W sytuacji opisanej w § 6 ust. 3 i 4, jeżeli Wykonawca nie dostarczy zamawiającemu części/materiałów z powrotem na miejsce wskazane w 	§6 ust. 1, w terminie odbioru remontu / serwisu, w związku z którym znalazły się one poza terenem opisanym w §6 ust. l lub dostarczone przez niego części/materiały będą w stanie technicznym gorszym niż w dniu przystąpienia do

serwisu, wykonawca zapłaci zamawiającemu niezależnie od innych kar umownych karę umowną w wysokości równej wartości oryginalnych części i/lub materiałów, wg cen producenta na dzień, kiedy dana część i/lub materiał miały zostać zwrócone.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu czynności odbioru przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia umownego opisanego w §9 ust. 1;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art.145 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary  umowne, o których mowa w pkt. 1.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie warunków umowy nie zwalnia wykonawcy                      z   obowiązku dokończenia realizacji umowy lub jej części ani z pozostałych zobowiązań umownych.

- Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

§16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. 	Poza sytuacjami opisanymi w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w przepisach Kodeksu cywilnego, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy                         w następujących przypadkach:

- jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji zobowiązań umownych, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminach , o których mowa     w § 2 ust.

- naruszenia przez wykonawcę obowiązku opisanych w §3;

- nie przedstawienia w trakcie obowiązywania umowy obowiązujących i ważnych umów ubezpieczenia w zakresie opisanym w §12.

- rozwiązania przedsiębiorstwa wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy, postawienia go w stan likwidacji;

- naruszenia postanowień §5;

2.   	Prawo odstąpienia opisane w ust. 1 może zostać wykonane w terminie 14 dni od daty uzyskania przez stronę odstępującą informacji o przyczyn i e/ach odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda przyczyny podjęcia swojej decyzji.

- Strony postanawiają, że skutki odstąpienia od umowy mają nastąpić na przyszłość i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli:

- Wykonawca powierzył wykonywanie swoich obowiązków osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego;

- Gdy wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową;

- Wykonawca w inny rażący sposób naruszył interes zamawiającego;

- Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uzasadnieniem decyzji przez Stronę wypowiadającą umowę.

§17

- W przypadku odstąpienia/rozwiązania umowy, strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac,    wg daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem procentowego (proporcjonalnego) zaawansowania wykonania prac w stosunku do ustalonego umownie zakresu prac; protokół ten będzie stanowić podstawę rozliczenia finansowego wykonanego przedmiotu umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych prac objętych przedmiotem umowy,  a wykonawca zabezpieczy wykonane prace. Koszt prac i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Jeżeli w terminie 5 dni od daty odstąpienia nie zostanie wykonana opisana w pkt 1) - inwentaryzacja wspólna - zamawiający sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych prac,            wg daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem procentowego (proporcjonalnego) zaawansowania wykonania prac w stosunku do ustalonego umownie zakresu prac; protokół ten będzie wiązał Strony umowy i będzie stanowić podstawę rozliczenia finansowego między nimi.

§18

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Zamawiający wyznacza ze swojej strony

……………………… jako swojego przedstawiciela reprezentującego go w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca wyznacza ze swojej strony

………………….  jako swojego przedstawiciela reprezentującego go w trakcie realizacji umowy.

- Zmiana osób, których mowa w ust. 1-2 dokonywana jest w formie powiadomienia wykonawcy - wymagającego dla jego skuteczności zachowania formy pisemnej i nie wymaga zmiany do umowy.

- Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa - każdy w swoim zakresie - do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, przy czym nie obejmują one upoważnienia do dokonywania zmian treści zawartej umowy.

§19

POWIADOMIENIA

- Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą pocztą, faksem lub e-mailem.

Dane zamawiającego:

„Zakład Komunalny” Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

tel.  …………………..       fax. …………………………….

e-mail:  sekretariat@zaklad-komunalny.pl

k.koszyk@zaklad-komunalny.pl

Dane wykonawcy:

……………………………………

tel	/	 fax	/

e-mail:

- Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na dane/numery wskazane powyżej.

- Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo:

- przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku zwrócenia listu poleconego - z dniem upływu terminu odbioru od awiza,

- doręczone faksem - z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu,

- w przypadku doręczenia poczta elektroniczną w dniu - dacie potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

- Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu, numerów, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy / numery podane w ust. 1 jest skuteczne.

§20

ZMIANY TREŚCI UMOWY

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa w tym prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Strony uzgadniają że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne lub          w inny sposób wadliwe prawnie, pozostałe postanowienia umowy pozostaną ważne.

- Niniejsza umowa może zostać zmieniona jedynie w zakresie następujących jej postanowień:

- zmiany terminów wykonania zobowiązań umownych, jeżeli konieczność takiej zmiany wyniknie z przyczyn innych niż zachowanie wykonawcy, niezależnych od niego tzn. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac, których nie obejmuje zakres zobowiązań umownych;

- zmiany terminów w związku z wstrzymaniem, opóźnieniem wykonania umowy przez zamawiającego spowodowanymi wystąpieniem zdarzenia awaryjnego na terenie zakładu niezależnego od zamawiającego (np. awaria zasilania zewnętrznego, wybuch, pożar itp.), które spowoduje brak możliwości wyłączenia generatora lub brak możliwości prowadzenia prac przez wykonawcę;

- zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu.

- czasookresy wykonywania przeglądów serwisowych mogą ulec zmianie, w zależności od wyników analizy oleju, po którym można określić czas degradacji (zużycia).

- zmiany   wynagrodzenia   Wykonawcy,   jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:

a)	zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana  wynagrodzenia   brutto   dotyczyć  będzie  wszystkich  faktur  wystawionych po terminie wejścia w życie nowej stawki podatku VAT;

b)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.  2 ust. 3-5   ustawy   z  dnia  10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn. zm. ) – w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę              o pracę,

- 	w  takim   przypadku  Wykonawca  składa  pisemny   wniosek   o  zmianę   wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,                             w  szczególności  Wykonawca  będzie  zobowiązany    wykazać    związek    pomiędzy wnioskowaną  kwotą  podwyższenia wynagrodzenia  a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 	które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

c)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu lub   wysokości   stawki  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

- 	w  takim   przypadku    Wykonawca   składa  pisemny  wniosek  o  zmianę   wysokości wynagrodzenia  w   zakresie  płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad   podlegania   ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość  stawki  na  ubezpieczenia   społeczne    lub   zdrowotne.  Wniosek   powinien obejmować  jedynie  te  dodatkowe  koszty  realizacji   zamówienia,  które  Wykonawca obowiązkowo  ponosi, w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 5 lit. c powyżej.

5)1	Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy.

5)2	Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia    jedynie  w  zakresie  płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w pkt. 5)1.

5)3	Obowiązek wykazania wpływu  zmian, o których mowa w pkt. 5 lit. a-c) na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.

- Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania:

- Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może wykonawca lub zamawiający;

- Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian      i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy;

- Po otrzymaniu propozycji, wykonawca albo zamawiający (w zależności od przypadku)                      w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej;

- W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 3 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.

- W przypadku,  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych  w ust. 3 niniejszego paragrafu, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów spowodowanych przestojem lub dłuższym  czasem wykonywania umowy.

- Wszystkie zmiany wydłużające terminy w umowie zaproponowane przez zamawiającego nie podlegają odrzuceniu lub zatwierdzeniu przez wykonawcę. Do tego zapisu nie stosuje się zapisów                z ust. 4 pkt. 1.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 	udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.3. Wniosek o zmianę 	postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§21

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 	podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 	zamówienia:

1)	odłączenie agregatu od infrastruktury zamawiającego i przygotowanie do transportu do zakładu Wykonawcy;

2)	demontaż, mycie, weryfikacja, montaż, docieranie, próba na hamowni;

3)	przygotowanie do transportu do zakładu zamawiającego i zainstalowanie na terenie, z którego agregat został zdemontowany;

4)	próby odbiorowe

2.	W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 	kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 	wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 	czynności. Zamawiający uprawniony jest  w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                             i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku  wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania powyższych wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 	terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, tj.:

1)	oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

a).	dokładne  określenie podmiotu składającego oświadczenie;

b).	datę złożenia oświadczenia;

c).	wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru  etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                          (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię  dowodu potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez   pracodawcę  do ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób zapewniający  ochronę  danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4.	Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 	umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje 	sankcję  w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  w § 15.

5.	Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 	zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 	wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 	wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 	wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, za co zamawiający przewiduje sankcję w postaci 	obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15.

6.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 	lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 	Inspekcję Pracy.

§ 22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zwarto niniejszą umowę.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie, w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy są:

- Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia - remont.

- Załącznik nr 2 - Harmonogram przeglądów serwisowych

- Załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy z dnia	2018 r.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez wykonawcę pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.